**AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome de Programa** | **Objeto da Obra** | **Nº SICONV e/ou Contrato de Repasse / Recurso** | **Vigência** | **Local da Obra / Evento** | **Valor Empenho** | **Percentual Executado ou Informação** | **Situação** | **Data da Informação** |
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMEN. SOCIAL | **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS** | 873997/2018 | 19/07/2018 a 30/05/2020 | CRAS | R$ 319.428,00 de repasse | CLÁUSULA SUSPENSIVA - Falta documentação de projeto e/ou de titularidade e/ou de licença ambiental | Em execução. | 04/12/2018 |
| TURISMO | **REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE NATURAL GUAJUVIRAS E PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ E ROSALINA KOELLER NO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS** | 870693/2018 | 22/06/2018 a 30/04/2020 | Parque Guajuviras e Parque de Exposições | R$ 460.952,38 de repasse. | CLÁUSULA SUSPENSIVA - Falta documentação de projeto e/ou de titularidade e/ou de licença ambiental | Em execução. | 04/12/2018 |
| PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVI. DO SETOR AGROPECUÁRIO | **AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS** | 872217/2018 - MAPA | 15/08/2018 a 30/09/2019 |  | R$ 88.062,62 de repasse | Aguardando Ordem de Início da CEF. Foi mandado Processo Licitatório. | Em execução. | 04/12/2018 |
| PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVI. DO SETOR AGROPECUÁRIO | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | 874653/2018 - MAPA | 09/10/2018 a 30/11/2019 |  | R$ 185.909,98 de repasse. | Na fase de Processo Licitatório. | Em execução. | 04/12/2018 |
| PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVI. DO SETOR AGROPECUÁRIO | **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS** | Convênio nº 860409/2017 - MAPA | 05/01/2018 a 30/03/2019 |  | R$ 343.000,00 sendo R$ 341.250,00 de repasse e R$ 1.750,00 de contrapartida | 100% executado | Em execução. Aguardando valor de repasse. | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR | **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DR. AVELINO STEFFENS - 2ª ETAPA** | Convênio nº 869752/2018 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 20/06/2018 a 22/06/2020 | Praça Central | R$ 222.857,14 de repasse. | CLÁUSULA SUSPENSIVA - Falta documentação de projeto e/ou de titularidade e/ou de licença ambiental | Em execução. | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR | **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DR. AVELINO STEFFENS** | Convênio nº 847627/2017 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 12/09/2017 a 30/05/2019 | Praça Central | R$ 250.000,00 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 6.250,00 de contrapartida. | Em execução, mas em cláusula suspensiva. Foi encaminhado o projeto de engenharia para a CEF. | Em execução. | 04/12/2018 |
| Rio Grande do Sul - Emendas Parlamentares - Investimento | **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS** | Convênio nº 844234/2017 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 14/09/2017 a 30/09/2018 |  | R$ 100.000,00 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 2.500,00 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Saneamento Básico | **IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES** | Convênio nº 842483/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 30/12/2016 a 31/12/2019 |  | R$ 255.000,00 sendo R$ 250.000,00 de repasse e R$ 5.000,00 de contrapartida. |  | Em execução. | 04/12/2018 |
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE) | **Reforma e modernização da infraestrutura esportiva de campos de futebol de TAPERA – RS.** | Convênio nº 831888/2016 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 27/05/2016 a 30/10/2018 | Reforma no prédio existente e instalação elétrica no estádio Municipal João Maria Siqueira | R$ 250.000,00 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 6.250,00 de contrapartida. | 98,56% Executado. | Em execução. | 04/12/2018 |
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE) | **Fechamento de quadra esportiva e reforma de campos de futebol de TAPERA – RS.** | Convênio nº 831350/2016 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 27/05/2016 a 30/12/2018 |  | R$ 250.000,00 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 6.250,00 de contrapartida. | 72,10% Executado. | Em execução. | 04/12/2018 |
| PLANEJAMENTO URBANO | **RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TAPERA/RS** | Convênio nº 823088/2015 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 23/12/2015 a 30/03/2018 | Serviços de capeamento asfáltico com CBUQ em parte da Rua Guido Mombelli e parte da Rua Alberto Mânica | R$ 266.260,19 sendo R$ 251.784,00 de repasse e R$ 14.476,19 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 8ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS, NA AV. XV DE NOVEMBRO.** | Convênio nº 822681/2015 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 01/12/2015 a 30/04/2017 | Centro de Eventos | R$ 365.000,00 sendo R$ 364.430,63 de repasse e R$ 569,37 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 5ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS** | Convênio nº 808448/2014 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 10/07/2014 a 30/08/2016 | Centro de Eventos | R$ 506.307,22 sendo R$ 487.500,00 de repasse e R$ 18.807,22 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PLANEJAMENTO URBANO | **RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TAPERA/RS** | Convênio nº 799927/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2013 a 30/05/2016 | Rua Dom Pedro II | R$ 249.776,01 sendo R$ 245.850,00 de repasse e R$ 3.926,01 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PLANEJAMENTO URBANO | **RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TAPERA** | Convênio nº 799850/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2013 a 30/05/2016 | Diversas Ruas | R$ 522.751,21 sendo R$ 493.100,00 de repasse e R$ 29.651,21 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS** | Convênio nº 791527/2013 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 06/12/2013 a 30/07/2016 | Centro de Eventos | R$ 250.550,70 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 6.800,70 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE) | **CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO GINÁSIO ESPORTIVO** | Convênio nº 782911/2013 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 21/10/2013 a 30/06/2016 |  | R$ 256.482,43 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 12.732,43 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Cidade Digital | **IMPLANTAÇÃO DE CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS.** | Convênio nº 775571/2012 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. | 28/12/2012 a 20/03/2015 | Cidade | R$ 549.138,76 sendo R$ 478.454,44 de repasse, R$ 19.935,60 de contrapartida e R$ 50.748,72 rendimentos. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS** | Convênio nº 772463/2012 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 24/10/2012 a 30/01/2016 | Centro de Eventos | R$ 499.198,74 sendo R$ 487.500,00 de repasse e R$ 11.698,74 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE ) | **CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO GINÁSIO ESPORTIVO** | Convênio nº 770864/2012 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 24/10/2012 a 30/06/2014 |  | R$ 257.499,45 sendo R$ 243.750,00 de repasse e R$ 13.749,45 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano | **Pavimentação Asfáltica em parte da Av. José Baggio e parte da Rua Almirante Barroso no Município de TAPERA – RS.** | Convênio nº 768204/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/12/2011 a 30/09/2013 | Av. José Baggio e Almirante Barroso | R$ 105.964,41 sendo R$ 98.200,00 de repasse e R$ 7.764,41 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA – RS** | Convênio nº 767854/2011 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 30/12/2011 a 30/04/2015 | Centro de Eventos | R$ 327.773,05 sendo R$ 195.000,00 de repasse e R$ 132.773,05 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano | **Pavimentação Asfáltica na Av. José Baggio, Rua Pedro Binni e Rua 12 de Maio, no Município de TAPERA - RS** | Convênio nº 761027/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 26/12/2011 a 30/09/2013 | Rua José Baggio, Rua Pedro Binni e 12 de Maio. | R$ 168.200,95 sendo R$ 146.950,00 de repasse e R$ 21.250,95 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDAS - CONTRATO DE REPASSE | **COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA NA VILA ELIZA, MUNICÍPIO DE TAPERA - RS.** | Convênio nº 756768/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 26/12/2011 a 30/09/2013 | Vila Elisa | R$ 133.973,76 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 36.473,76 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| OGU 2010 | **Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais** | Convênio nº 751471/2010 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO. | 31/12/2010 a 31/12/2011 | Estradas | R$ 239.500,00 sendo R$ 150.000,00 de repasse e R$ 89.500,00 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO / APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO. | **AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE TAPERA - RS** | Convênio nº 746841/2010 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENT. | 09/12/2010 a 30/03/2012 | Parque de Máquinas | R$ 106.300,00 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 8.800,00 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – EMENDAS | **CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS** | Convênio nº 745156/2010 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 28/10/2010 a 30/10/2013 | Centro de Eventos | R$ 806.995,89 sendo R$ 292.500,00 de repasse e R$ 514.495,89 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDAS - CONTRATO DE REPASSE | **FECHAMENTO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE VILA PAZ NO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS** | Convênio nº 734505/2010 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 29/07/2010 a 30/09/2012 | Vila Paz | R$ 177.813,37 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 80.313,37 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROGRAMA 0660-SEGURANÇA E EDUCAÇÃO: DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS | **EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES NA RUA CEL GERVÁSIO NO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS, CONTEMPLANDO ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA, CRIAÇÃO DE ACOSTAMENTO, VIA PEATONAL, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.** | Convênio nº 725500/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2009 a 30/03/2012 | Coronel Gervásio | R$ 114.555,01 sendo R$ 100.000,00 de repasse e R$ 14.555,01 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDAS - CONTRATO DE REPASSE | **CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA LOCALIDADE DE VILA PAZ - MUNICÍPIO DE TAPERA/RS** | Convênio nº 712847/2009 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 31/12/2009 a 30/12/2011 | VILA PAZ | R$ 119.627,39 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 22.127,39 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - EMENDAS | **REVITALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E BANHEIROS NA PRAÇA DR. AVELINO STEFFENS NO MUNICÍPIO DE TAPERA-RS** | Convênio nº 707693/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 30/12/2009 a 30/06/2012 | PRAÇA CENTRAL | R$ 138.619,15 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 41.119,15 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | **CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CORONEL GERVÁSIO NO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS** | Convênio nº 706967/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 17/12/2009 a 30/06/2012 | CORONEL GERVÁSIO | R$ 113.798,66 sendo R$ 98.200,00 de repasse e R$ 15.598,66 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - EMENDAS | **PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOCALIDADE DE LINHA SÃO PEDRO - TAPERA/RS** | Convênio nº 705100/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 30/12/2009 a 30/09/2012 | LINHA SÃO PEDRO | R$ 100.000,00 sendo R$ 97.500,00 de repasse e R$ 2.500,00 de contrapartida. | 100% executado | Prestação de Contas aprovada | 04/12/2018 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO - EMENDAS | **Promoção do Evento 10ª Edição da Toca do Coelho no Município de Tapera a realizar-se do dia 26/03/2009 até o dia 12/04/2009** | Convênio nº 703076/2009 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 26/03/2009 a 25/09/2009 | Toca do Coelho | R$ 105.000,00 sendo R$ 100.000,00 de repasse e R$ 5.000,00 de contrapartida. | Executado. | Prestação de Contas Rejeitada. | 04/12/2018 |